## Slide 1: Производственный анализ № 2 процесса «Реализация результатов проверки»
Chart: 
| Проверка № 1 (ТОиР ЭиЭХ) | Проверка № 2 (Договора с Точмаш) | Проверка № 3 (Запасы) | Проверка № 4 (Закупки) | Проверка № 5 (ПИР) | Проверка № 6 (Энергосбережение) | Проверка № 7 (КПЭ)
Столбец1
Этап № 1 - Подготовка проекта Плана КрД | 8 | 9 | 75 | 6 | 56 | 115 | 1
Этап № 2 - Согласование проекта Плана КрД | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2
Этап № 3 - Утверждение Плана КрД | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Этап № 4 - Запрос отчета (исключен) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Этап № 5 - Представление отчета об исполнении пункта Плана КрД | 191 | 117 | 39 | 16 | 0.5 | 0 | 0.5
Этап № 6 - Утверждение отчета об исполнении Плана КрД (новый) (max значение) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1
Рабочие дни

## Slide 2
Производственный анализ № 2 процесса
«Реализация результатов проверки»
Поставлена задача
Реализовано
В процессе реализации
Принято руководителем
Анализ и решение проблем
Статус
Проблема
  1) «Ожидание» – длительная подготовка проекта плана корректирующих мероприятий по проверкам с большим количеством отклонений, вследствие чего согласование и утверждение плана затягивается на длительный срок ; аналогично с подготовкой отчета о выполнении корректирующего мероприятия
Корневая причина
  Низкий уровень исполнительской дисциплины отдельных руководителей подразделений (работающих на неполную ставку в ПАО «КМЗ»), заключающейся в неисполнении поручений руководства, поставленных на контроль в ЕОСДО, при неприменении к ним дисциплинарной ответственности
Исполнитель
  Свиридов О.Д.
Срок
29.12.2018
Предлагаемые решения
  Уведомление начальника УДиХО об инициировании вопроса о применении дисциплинарной ответственности за нарушения исполнительской дисциплины